**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

 **РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

 **ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 № 18 от 10 .01. 2020 г.

 х. Зеленовка

Об утверждении отчета о ходе работ по

муниципальной программе Зеленовского

сельского поселения «Развитие транспортной системы» по результатам за 2019 год

В соответствии с постановлением главы Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018года № 95 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения», Администрация Зеленовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018года № 103 «Об утверждении муниципальной программы « Развитие транспортной системы », по результатам за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

 Глава Администрации Зеленовского

сельского поселения Т.И. Обухова

 Приложение

к постановлению Администрации

Зеленовского сельского поселения

 от 18.01.2020 г №18

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной программе

«Развитие транспортной системы» в 2019 году

 Основные результаты

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы сельского поселения» (далее–Программа) в 2019 году за счет средств областного бюджета предусматривалось 527,5 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2019 года фактическое освоение средств составило 527,5 тыс. рублей, процент выполнения составил 100 процентов.

 Программа включает в себя одну подпрограмму: "Развитие транспортной инфраструктуры Зеленовского сельского поселения".

Основные мероприятия подпрограммы: ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

В рамках реализации Программы проводились мероприятия, направлены на создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Зеленовского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения.

 Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2019году указан в таблице №1.

Таблица №1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» по состоянию на 1 января 2020 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено программой на 2019 год | Исполнено (кассовые расходы) 2019г | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
|  |  всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Вне бюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Вне бюджетные источники |  |
|  2 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |
| Всего по Про­грамме | 527,5 |  0 | 527,5 |  0 |  0  | 527,5 |  0 | 527,5 |  0 |  0 |  - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы » | 527,5 |  0 | 527,5 |  0  |  0 | 527,5 |  0 | 527,5 |  0 |  0 |  - |

 Глава Администрации Зеленовского

сельского поселения Т.И. Обухова