РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.04.2021г № 46 3х.Зеленовка

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной программе

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 1 квартал 2021г.

В соответствии с постановлением главы Зеленовского сельского поселения от 28.12.2018 г. N 99 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения», Администрация Зеленовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить [отчет](consultantplus://offline/ref=62D257E06722B7D59A4FF9BE4641AE09B07BEF7323351C900372389AB0DF289109B1A8406976D66C197B073Ca6L) о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения»,утвержденной постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 28.12.2018г№99 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения», по результатам за 1 квартал согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

Глава Администрации Зеленовского

сельского поселения Т.И. Обухова

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 1 квартал 2021г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Срок реализации | Предусмотрено  муниципальной программой  всего, тыс.руб | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на 01.04. 2019. тыс. руб. |
| Местный бюджет | факт. на 01.04.2019 тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Подпрограмма 1** «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услу-гами населения Зеленовского сельского поселения»  Основное мероприятие    **Подпрограмма 2**. «Организация благоустройства территории Зеленовского сельского поселения» Основное мероприятие 2.2  Благоустройство территории Зеленовского сельского поселения | Администрация Зеленовского сельского поселения | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению  повышение уровня комфортности на территории поселения и улучшения внешнего облика населенных пунктов Зеленовского сельского поселения посредством установки дополнительного количества на улицах поселков (детских площадок, скамеек, урн и т.п.), увеличение площадей зеленых насаждений в общественных местах и жилой зоне, благоустройство зон отдыха | Весь период | 1424,2 | 584,2 | 584,2 |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  | 1424,2 | 584,2 | 584,2 |  |