**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

 **РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

 **ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 № 108

 10.10. 2023 г х. Зеленовка

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» Зеленовского сельского поселения за 9 месяцев 2023 год**

 В соответствии с постановлением главы Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018 года № 95 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения», Администрация Зеленовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018года № 103 «Об утверждении муниципальной программы « Развитие транспортной системы », по результатам за 9 месяцев 2023 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации Зеленовского

сельского поселения Т.И. Обухова

 Приложение 1

к постановлению главы

 Администрации Зеленовского сельского поселения

от 10.10.2023г. № 108

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

 **«Развитие транспортной системы»**

 **Отчетный период:**

 **9 месяцев 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результатреализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, шт [<2>](#Par1414) |  |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения [<3>](#Par1414)  |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1«Развитие транспортной системы» | Ведущий специалист А.М.Никишина | X | X | X |  825,1 |  825,1 |  0 |  0 |  825,1 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них  |  Ведущий специалист А.М.Никишина |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  825,1 |  825,1 |  0 |  0 | 825,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. [<4>](#Par1127)  |  |  | X |  | X | X | X | X | Х |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2. [<4>](#Par1127)  |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе   | Х | X | X | X |  825,1 |  825,1 |  0 |  0 |  825,1 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |