**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

 **РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

 **ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 № 11

 14.03. 2023 г х. Зеленовка

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» Зеленовского сельского поселения за 2022 год**

 В соответствии с постановлением главы Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018года № 95 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения», Администрация Зеленовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018года № 103 «Об утверждении муниципальной программы « Развитие транспортной системы », по результатам за 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации Зеленовского

сельского поселения Т.И. Обухова

 Приложение

к постановлению Администрации

Зеленовского сельского поселения

 № 11 от 14.03.2023г.

  **ОТЧЕТ**

 О реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» Зеленовского сельского поселения за 2022 год

**Раздел 1.**

**Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.**

 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» была утверждена постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018г № 103 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы».

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-повышение эффективности и безопасности функционирования сети внутрипоселковых дорог;

-обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов Зеленовского сельского поселения;

-развитие современной и эффективной дорожной инфраструктуры;

- улучшение транспортного обслуживания населения

-рост инвестиционной привлекательности транспортно-логистического комплекса.

В 2021году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Зеленовского сельского поселения были выполнены следующие виды работ:

 - произведен покос травы вдоль дорог в населенных пунктах;

 - восстановление профиля грунтовых и щебеночных дорог без добавления нового материала;

- ямочный ремонт;

- зимнее содержание дорог.

 Расходы в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы" составили 997,200 тыс. рублей при плане 997,200 тыс. рублей.

За отчетный период были заключены и исполнены муниципальные контракты по восстановлению профиля грунтовых и щебеночных дорог без добавления нового материала, ямочный ремонт, зимнее содержание дорог.

 Выполнение всех мероприятий направлено на развитие транспортной системы, которая обеспечит стабильное развитие сельского поселения. Созданные условия позволят создать современную систему обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов. Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние позволит снизить уровень аварийности, снизить тяжесть последствий от ДТП на автодорогах, повысить безопасность дорожного движения на территории сельского поселения.

Достижению указанных результатов в 2022году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в таблице настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

 **Раздел 2.**

**Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018 № 103.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – "Развитие транспортной инфраструктуры Зеленовского сельского поселения" (далее – подпрограмма 1).

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 1 основное мероприятие.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2022году осуществлялась в соответствии с планом реализации.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы составила 100%.

В рамках основного мероприятия «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»:

 - произведен покос травы вдоль дорог в населенных пунктах;

- восстановление профиля грунтовых и щебеночных дорог без добавления нового материала;

- ямочный ремонт;

- зимнее содержание дорог.

 **Раздел 3.**

**Анализ факторов,**

**повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы, отсутствуют.

**Раздел 4.**

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году по плану составил 997,200 тыс. руб., израсходовано 997,200 тыс. руб. (99,9 %); в том числе за счет средств районного бюджета.

 На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Зеленовского сельского поселения" (далее – подпрограмма 1).

 в 2022 году предусмотрено средств из районного бюджета в объеме 997,200 тыс.рублей.

 Фактическое освоение средств из районного бюджета составило 997,200 тыс. рублей.

 Основные цели реализации муниципальной программы в 2022 году достигнуты в полном размере, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы в 2022 г. представлены в приложении № 2.

 **Раздел 5.**

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год**

 Сведения о достижении показателей муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в 2022 году, в том числе показателей подпрограмм, представлены в приложении № 3.

**Раздел 6.**

**Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

 Сведения об оценке бюджетной эффективности представлены приложении № 4.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании следующих критериев:

 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

 значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1;

 значение показателя (индикатора) 1.2 равно 1;

 значение показателя (индикатора) 1.3 равно 1;

 значение показателя (индикатора) 1.4 равно 1.

1. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы – Эо = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

 Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме:

СРом = Мв / М,

СРом = 1/1= 1

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ(далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Зеленовского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Зеленовского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме: СРм =1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации мероприятий.
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Зеленовского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Зеленовского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям:

ССуз= 997,200/997,200 =1

1. Эффективность использования средств бюджета Зеленовского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Зеленовского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Зеленовского сельского поселения:

Эис = 1 / 1 = 1.

 Бюджетная эффективность реализации программы признана высокой.

1. Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

УРпр= 1 х 0,5+1 х 0,3+1 х 0,2=1

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

 Основные мероприятия муниципальной программы в целом выполнены, уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

 Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2022 № 116 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Решением Собрания депутатов Зеленовского сельского поселения от 28.12.2022 № 46 «О бюджете Зеленовского сельского поселения Тарасовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023-2025 годах.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Зеленовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры «Зеленовского сельского поселения» | Администрация Зеленовского сельского поселения | Х | Х | Х | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Зеленовского сельского поселениябезопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения Зеленовского сельского поселения. | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Зеленовского сельского поселениябезопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения Зеленовского сельского поселения. | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Зеленовского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Зеленовского сельского поселениябезопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения Зеленовского сельского поселения. | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Зеленовского сельского поселениябезопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения Зеленовского сельского поселения. | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Зеленовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Зеленовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Всего |  997,2 |  997,2 |  997,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, | 997,2 | 997,2 | 997,2 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
| - районного бюджета | 997,2 | 997,2 | 997,2 |
| местный бюджет | 0  |  0 |  0  |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры «Зеленовского сельского поселения» | Всего |  997,2 |  997,2 |  997,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет,  | 997,2 | 997,2 | 997,2 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
| - районного бюджета | 997,2 | 997,2 | 997,2 |
| местный бюджет | 0 |  0 |  0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х |   |
| Основное мероприятие 1.1 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего |  997,2 |  997,2 |  997,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет,  |  997,2 | 997,2 |  997,2 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
| - районного бюджета |  997,2 | 997,2 |  997,2 |
| местный бюджет | 0  |  0 |  0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Зеленовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2022 год

 СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Зеленовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 1 | Показатель 1.1. протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Зеленовского сельского поселения; | км | 14,2 | 14,2 | 14,2 | - |
|  | Показатель 1.2. общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года; | км | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Показатель 1.2. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года. | % |  0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры «Зеленовского сельского поселения» |
|  |  Показатель 1.1. прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог; | % | 0 | 0 | 0 | - |

Приложение №4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Зеленовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2022 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме
в 2022году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемыйрезультат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 |
|  | Муниципальная программа Зеленовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Х  | Х | - | - |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры «Зеленовского сельского поселения» | Х  | Х  |  - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  997,2 | 997,2  | -  | - |