**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 27 от 02.02. 2021 г.

х. Зеленовка

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» Зеленовского сельского поселения за 2020 год**

В соответствии с постановлением главы Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018года № 95 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения», Администрация Зеленовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить [отчет](consultantplus://offline/ref=62D257E06722B7D59A4FF9BE4641AE09B07BEF7323351C900372389AB0DF289109B1A8406976D66C197B073Ca6L) о ходе работ по муниципальной программе «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018года № 103 «Об утверждении муниципальной программы « Развитие транспортной системы », по результатам за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

Глава Администрации Зеленовского

сельского поселения Т.И. Обухова

Приложение

к постановлению Администрации

Зеленовского сельского поселения

от 02.02.2 021г. № 27

**ОТЧЕТ**

О реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» Зеленовского сельского поселения за 2020 год

Основные результаты

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы сельского поселения» (далее–Программа) в 2020 году за счет средств областного бюджета предусматривалось 506 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2020 года фактическое освоение средств составило 506 тыс. рублей, процент выполнения составил 100 процентов.

Программа включает в себя одну подпрограмму: "Развитие транспортной инфраструктуры Зеленовского сельского поселения".

Основные мероприятия подпрограммы: ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

В рамках реализации Программы проводились мероприятия, направлены на создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Зеленовского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2020году указан в таблице №1.

Таблица №1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» по состоянию на 1 января 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено программой на 2020 год | | | | | Исполнено (кассовые расходы) 2020г | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
|  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Вне бюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Вне бюджетные источники |  |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Всего  по Про­грамме | 506,0 | 0 | 506,0 | 0 | 0 | 506,0 | 0 | 506,0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы » | 506,0 | 0 | 506,0 | 0 | 0 | 506,0 | 0 | 506,0 | 0 | 0 | - |

Глава Администрации Зеленовского

сельского поселения Т.И. Обухова