РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.04.2021г                                      № 46                              3х.Зеленовка

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной программе

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными   услугами      населения» за 1 квартал  2021г.

В соответствии с постановлением главы Зеленовского сельского поселения от 28.12.2018 г. N 99 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения», Администрация Зеленовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения»,утвержденной постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 28.12.2018г№99                         «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения», по результатам за   1 квартал согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

Глава Администрации Зеленовского

сельского поселения		          	                    		         Т.И. Обухова

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными   услугами населения» за 1 квартал  2021г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой всего, тыс.руб | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на 01.04. 2019. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | факт. на 01.04.2019 тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услу-гами населения Зеленовского сельского поселения» Основное мероприятие Подпрограмма 2. «Организация благоустройства территории Зеленовского сельского поселения» Основное мероприятие 2.2 Благоустройство территории Зеленовского сельского поселения | Администрация Зеленовского сельского поселения | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению повышение уровня комфортности на территории поселения и улучшения внешнего облика населенных пунктов Зеленовского сельского поселения посредством установки дополнительного количества на улицах поселков (детских площадок, скамеек, урн и т.п.), увеличение площадей зеленых насаждений в общественных местах и жилой зоне, благоустройство зон отдыха | Весь период | 1424,2 | 584,2 | 584,2 |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  | 1424,2 | 584,2 | 584,2 |  |