РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 134   от 26.12. 2025 г.

х. Зеленовка

О внесении изменений в постановление

№ 103 от 29.12.2018г «Об утверждении муниципальной программы Зеленовского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

В соответствии с постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 23.09.2024 №102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения» Администрация Зеленовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение №1 к постановлению Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018г. № 103 «Об утверждении муниципальной программы Зеленовского сельского поселения «Развитие транспортной системы», изложив Приложение к постановлению Администрации Зеленовского сельского поселения в новой редакции, согласно Приложения к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2026 г

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                                        Зеленовского сельского поселения                               Т.И.Обухова

Приложение № 1

к муниципальной программе

Зеленовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа

Зеленовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программе

Зеленовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программе

Зеленовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Зеленовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» определяет цели и основные приоритеты в сфере комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Зеленовского сельского поселения.

Сфера дорожно-транспортной инфраструктуры представляет собой комплекс направлений, призванных обеспечивать условия нормальной жизнедеятельности населения, функционирование различных структур и постоянное круглогодичное транспортное сообщение, одновременно являясь важнейшей частью территориальной инфраструктуры, определяющей    дорожно-транспортное обеспечение населения, от которого зависит социальное состояние жителей.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной программы Зеленовского сельского поселения

в сфере реализации муниципальной программы

Основной целью является: повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Зеленовского сельского поселения с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.

Для поддержания автомобильных дорог в нормативном состоянии, в том числе для повышения безопасности дорожного движения на территории Зеленовского сельского поселения, ежегодно выполняются мероприятия по содержанию автомобильных дорог, в которые входят: мероприятия по содержанию автомобильных дорог, согласно перечню вида работ в рамках заключаемых соглашений.

3. Сведения

о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17 октября 2018 г. № 645, обеспечивается путем формирования муниципальной программы Зеленовского сельского поселения «Развитие транспортной системы», с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи

муниципального управления, способы их эффективного

решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи в сфере развития транспортного комплекса:

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

повышение безопасности участников дорожного движения и формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Зеленовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы Зеленовского сельского поселения | - | Обухова Татьяна Ивановна, глава Администрации Зеленовского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Администрация Зеленовского сельского поселения |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Зеленовского сельского поселения с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - | 4750,6 тыс. рублей: этап I: 4750,6 тыс. рублей; этап II: 2613,6 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с государственными программами Ростовской области | - | национальная цель: «комфортная и безопасная среда для жизни»; государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17 октября 2018 г. № 645 |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрас-тания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Инфор-мацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Зеленовского сельского поселения с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в нормативном состоянии | МП | - | км | ведомст-венный | 14,2 | 2023 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | постановление Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018 № 103 «Об утверждении муниципальной программы Администрации Зеленовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Администрация Зеленовского сельского поселения | - | – |

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| ### № п/п | ### Задача ### структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов ### от реализации задачи структурного элемента | ### Связь ### с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий ### «Развитие транспортной инфраструктуры Зеленовского сельского поселения» Ответственный за реализацию: Администрация Зеленовского сельского поселения ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Выполняются мероприятия по содержанию автомобильных дорог, согласно перечню вида работ в рамках заключаемых соглашений | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользование местного значения находящихся в нормативном состоянии |
| ### 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Зеленовского сельского поселения» Ответственный за реализацию: Администрация Зеленовского сельского поселения ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.2.1. | ### Повышение безопасности участников дорожного движения и формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | ### Размещены пропагандистский материал для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Зеленовского сельского поселения, обследование улично-дорожной сети вблизи школ, школьных автобусных маршрутов, пешеходных переходов | Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий. |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| ### № ### п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Зеленовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 2613,6 | 491,5 | 0,0 | 3105,1 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 2613,6 | 491,5 | 0,0 | 3105,1 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Зеленовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2613,6 | 491,5 | 0,0 | 3105,1 |
| ### 3. | ### Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Зеленовского сельского поселения» (всего), в том числе: | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | областной бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | районный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | местный бюджет | ### 2613,6 | ### 491,5 | ### 0,0 | ### 3105,1 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие транспортной инфраструктуры Зеленовского сельского поселения»

1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Зеленовского сельского поселения» | - | Администрация Зеленовского сельского поселения Обухова Татьяна Ивановна, глава Администрации Зеленовского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Зеленовского сельского поселения | - | ### Муниципальная программа Зеленовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Инфор-мационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 Год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в нормативном состоянии | - | МП | километров | 14,2 | 2023 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | Администрация Зеленовского сельского поселения | инфор-мационная система отсутст-вует |

МП-Муниципальная программа

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | ### осуществление текущей деятельности | ### Выполняются мероприятия по содержанию автомобильных дорог, согласно перечню вида работ в рамках заключаемых соглашений | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | 2026 | ### 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Зеленовского сельского поселения» (всего), в том числе: | ### Х | 2613,6 | 491,5 | 0,0 | 3105,1 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет |  | 2613,6 | 491,5 | 0,0 | 3105,1 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2. | Мероприятие (результат) 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | ### Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Зеленовского сельского поселения, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Х | Администрация Зеленовского сельского поселения Обухова Татьяна Ивановна - глава Администрации Зеленовского сельского поселения | отчет о ходе реализации МП | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Заключение муниципальных контрактов на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования муниципального значения» по итогам 1 полугодия | 1.07.2025г. 1.07.2026г. 1.07.2027г. | Администрация Зеленовского сельского поселения Обухова Татьяна Ивановна - глава Администрации Зеленовского сельского поселения | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Заключение муниципальных контрактов на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования муниципального значения» по итогам года | 1.12.2025г. 1.12.2026г. 1.12.2027г. | Администрация Зеленовского сельского поселения Обухова Татьяна Ивановна - глава Администрации Зеленовского сельского поселения | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.3. Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в границах сельских поселений по итогам 1 полугодия | 1.07.2025г. 1.07.2026г. 1.07.2027г. | Администрация Зеленовского сельского поселения Обухова Татьяна Ивановна - глава Администрации Зеленовского сельского поселения | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в границах сельских поселений по итогам года | 1.12.2025г. 1.12.2026г. 1.12.2027г. | Администрация Зеленовского сельского поселения Обухова Татьяна Ивановна - глава Администрации Зеленовского сельского поселения | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Зеленовского сельского поселения»

1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Зеленовского сельского поселения» | - | Администрация Зеленовского сельского поселения Обухова Татьяна Ивановна, глава Администрации Зеленовского сельского поселения. |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Зеленовского сельского поселения | - | ### Муниципальная программа Зеленовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам реализации |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности участников дорожного движения и формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество размещенных материалов о безопасности дорожного движения | возрастание | МП | шт. | 1 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация Зеленовского сельского поселения | - |

МП -Муниципальная программа

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности участников дорожного движения и формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1.1. «Повышена безопасность дорожного движения на территории Зеленовского сельского поселения» | ### иные мероприятия | ### Размещены пропагандистский материал для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Зеленовского сельского поселения, обследование улично-дорожной сети вблизи школ, школьных автобусных маршрутов, пешеходных переходов | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | 2026 | ### 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 5 | ### 6 |  | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Зеленовского сельского поселения» (всего), в том числе: | ### Х | 2613,6 | 491,5 | 0,0 | 3105,1 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет |  | 2613,6 | 491,5 | 0,0 | 3105,1 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения по переданным полномочиям от муниципального района» | ### Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет |  | 2613,6 | 491,5 | 0,0 | 3105,1 |
|  | местный бюджет | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Зеленовского сельского поселения, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности участников дорожного движения и формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Повышена безопасность дорожного движения на территории Зеленовского сельского поселения» | Х | Администрация Зеленовского сельского поселения) Обухова Татьяна Ивановна - глава Администрации Зеленовского сельского поселения | отчет о ходе реализации МП | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.1 Информирование участников дорожного движения о происшествиях на автомобильных дорогах по средствам массовой информации, а также изготовление и распространение предупредительно - информационных листовок о соблюдении законопослушного поведения на дорогах участников дорожного движения | 1 декабря 2025г 1 декабря 2026г 1 декабря 2027г | Администрация Зеленовского сельского поселения) Обухова Татьяна Ивановна - глава Администрации Зеленовского сельского поселения | информация | информационная система отсутствует |