РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 152     от 27.12. 2024 г.

х. Зеленовка

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Зеленовского сельского поселения Тарасовского района «Развитие транспортной системы» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 23.09.2024 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения» Администрация Зеленовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Зеленовского сельского поселения Тарасовского района «Развитие транспортной системы» на 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Зеленовского

сельского поселения                                                               Т.И.Обухова

Приложение к постановлению

Администрации Зеленовского сельского поселения

от 27.12.2024 г. № 152

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы

Зеленовского сельского поселения Тарасовского района «Развитие транспортной системы» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Зеленовского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | районный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий ### «Развитие транспортной инфраструктуры Зеленовского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Обухова Татьяна Ивановна, Глава Администрации Зеленовского сельского поселения | 492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 492,5 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения по переданным полномочиям от муниципального район» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Обухова Татьяна Ивановна, Глава Администрации Зеленовского сельского поселения | 492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 492,5 |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. «Заключение муниципальных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» по итогам 1 полугодия | Х | 1.07.2025г. . | Обухова Татьяна Ивановна, Глава Администрации Зеленовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. «Заключение муниципальных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» по итогам года | Х | 16.12.2025г. | Обухова Татьяна Ивановна, Глава Администрации Зеленовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Зеленовского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Обухова Татьяна Ивановна, Глава Администрации Зеленовского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) 2. «Повышена безопасность дорожного движения на территории Зеленовского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Обухова Татьяна Ивановна, Глава Администрации Зеленовского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка .1.1.1. Информирование участников дорожного движения о происшествиях на автомобильных дорогах, а также распространение предупредительно - информационной информации соблюдении законопослушного поведения на дорогах участников дорожного движения | X | 1 декабря 2025г | Обухова Татьяна Ивановна, Глава Администрации Зеленовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка .1.1.2. Проведение пропагандистских мероприятий | X | 1 декабря 2025г | Обухова Татьяна Ивановна, Глава Администрации Зеленовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | - |
| 2. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 492,5 |