РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 27  от  02.02. 2021 г.

х. Зеленовка

Об утверждении отчета  о реализации  муниципальной программы  «Развитие транспортной системы» Зеленовского сельского поселения  за  2020 год

В соответствии с постановлением главы Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018года № 95 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зеленовского сельского поселения»,  Администрация Зеленовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе                «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Зеленовского сельского поселения от 29.12.2018года № 103 «Об утверждении муниципальной программы « Развитие транспортной системы », по результатам за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

Глава Администрации Зеленовского

сельского поселения		          	                    		             Т.И. Обухова

Приложение

к постановлению Администрации

Зеленовского сельского поселения

от    02.02.2 021г. № 27

ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» Зеленовского сельского поселения                     за 2020 год

Основные результаты

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы сельского поселения» (далее–Программа) в 2020 году за счет средств   областного бюджета предусматривалось 506 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2020 года фактическое освоение средств составило 506 тыс. рублей, процент выполнения составил 100 процентов.

Программа включает в себя одну подпрограмму:                             "Развитие транспортной инфраструктуры Зеленовского сельского поселения".

Основные мероприятия подпрограммы: ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

В рамках реализации Программы проводились мероприятия, направлены на создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Зеленовского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2020году указан в таблице №1.

Таблица №1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы                                     «Развитие транспортной системы» по состоянию на 1 января 2021 г.

| Наименование мероприятия | Предусмотрено программой на 2020 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) 2020г |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Вне бюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Вне бюджетные источники |  |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Всего по Программе | 506,0 | 0 | 506,0 | 0 | 0 | 506,0 | 0 | 506,0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы » | 506,0 | 0 | 506,0 | 0 | 0 | 506,0 | 0 | 506,0 | 0 | 0 | - |

Глава Администрации Зеленовского

сельского поселения		          	                    		         			    Т.И. Обухова