Приложение 5

к постановлению главы

Зеленовского сельского поселения

от  03.07.2017г. № 97

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения»

За 1 полугодие 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.07.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату 01.07.2017 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  | 178,6 |  | 57,9 | 160,9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | 151,3 |  | 30,7 | 151,3 |
| 1.1 | Техническое обслуживание газопроводов | Администрация Зеленовского сельского поселения | Приведение газоснабжения в надлежащее санитарно-техническое состояние, бесперебойна, безопасная их эксплуатация | 01.01.2014 |  |  | 151,3 |  | 30,7 | 151,3 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Организация благоустройства территории Зеленовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и текущий ремонт мест захоронения | Администрация Зеленовского сельского поселения | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2014 |  |  | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |
| 2.2 | Основное мероприятие | Администрация Зеленовского сельского поселения | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2014 |  |  |  |  |  |  |
|  | Озеленение территории Зеленовского сельского поселения |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 2.2.1 | Приобретение, посадка и обрезка деревьев, вырубка аварийных и сухостоящих деревьев | Администрация Зеленовского сельского поселения | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2014 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 2.2.2 | Организация проведения месячников, а также оплачиваемых общественных работ для безработных граждан | Администрация Зеленовского сельского поселения | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2014 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 2.2.3 | Капитальный, текущий ремонт и содержание памятников поселения, в том числе изготовление проектно-сметной документации | Администрация Зеленовского сельского поселения | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2015 |  |  | 19,4 |  | 3,3 | 3,3 |
|  | Прочие работы по благоустройству территории Зеленовского сельского поселения |  |  |  |  |  | 1,6 |  | 0,0 | 0,0 |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения»     за 2 кв 2017 г.

| Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа |  | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения» | всего | 178,6 |  | 57,9 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 178,6 |  | 57,9 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Зеленовского сельского поселения» | всего | 151,3 |  | 30,7 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 151,3 |  | 30,7 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | Техническое обслуживание газопроводов | всего | 151,3 |  | 30,7 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 151,3 |  | 30,7 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | «Организация благоустройства территории Зеленовского сельского поселения» | всего | 27,3 |  | 9,6 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 27,3 |  | 9,6 |
| Основное мероприятие 2.1. |  | Содержание и текущий ремонт мест захоронения | всего | 6,3 |  | 6,3 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 6,3 |  | 6,3 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. |  | Озеленение территории Зеленовского сельского поселения | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.2 |  | Организация проведения месячников, а также оплачиваемых общественных работ для безработных граждан | всего | 0 |  | 0 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.3 |  | Капитальный, текущий ремонт и содержание памятников поселения, в том числе изготовление проектно-сметной документации | всего | 19,4 |  | 3,3 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 19,4 |  | 3,3 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.4 | Прочие работы по благоустройству территории Зеленовского сельского поселения |  | Местный бюджет |  | 1,6 | 0,0 |